|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar de Reunión: Laboratorio Llancahue Informática | | | |
| **Participantes** | | | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** | | |
| Raimundo Vega | Profesor | | |
| Valeria Henríquez | Profesora | | |
| Manuel Lavín | Ayudante | | |
| Paula Canales | Scrum Master | | |
| Gabriela González | Product Owner | | |
| **Objetivos de la reunión** | | | |
| Revisión de los avances de la etapa de inicio del proyecto y artefactos de análisis de alto nivel. | | | |
| **Temas tratados** | | | |
| Diagrama de casos de uso  Planificación  Estimación  Contrato y entregables del proyecto  Modelo de datos  Definición del primer Sprint | | | |
| **Acuerdos** | | | |
| Se aprueba:  Estimación  Diagrama de casos de uso  Planificación  Modelo de datos (modelo entidad relación)  No se aprueba:  Contrato, parte legal.  Iniciar primer Sprint hasta el día 19 de octubre de 2016 | | | |
| **Actividades** | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
| Instalar Software base en servidor (+ integración continua) | 12 octubre de 2016 | Gabriela González |  |
| Analisis | 19 de octubre de 2016 | Gabriela González |  |
| Diseño | 19 de octubre de 2016 | Paula Canales |  |
| Ejecutable Primera Funcionalidad | 21 octubre de 2016 | Paula Canales y Gabriela González |  |

## Fecha de próxima reunión

Miércoles 19 de octubre de 2016 en laboratorio Llancahue Informática a las 9:50 hrs.