|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar de Reunión: Laboratorio Llancahue Informática | | | | |
| **Participantes** | | | | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** | | | |
| Raimundo Vega | Profesor | | | |
| Valeria Henríquez | Profesora | | | |
| Manuel Lavín | Ayudante | | | |
| Paula Canales | Scrum Master | | | |
| Gabriela González | Product Owner | | | |
| **Objetivos de la reunión** | | | | |
| Revisión de la implementación del tercer incremento. | | | | |
| **Temas tratados** | | | | |
| Implementación de:   * Cerrar Debate * Definir Postura   Planificación de los sprint restantes. | | | | |
| **Acuerdos** | | | | |
| Iniciar el cuarto sprint “Argumentar” iniciando el día Viernes 18 de Noviembre.  Ajustar los siguientes sprint en base a simplicidad para alcanzar el desarrollo en el tiempo correspondiente. | | | | |
| **Actividades** | | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
| Analisis 4º incremento | 18 de noviembre de 2016 | Gabriela González |  |
| Diseño 4º incremento | 18 de noviembre de 2016 | Paula Canales |  |
| Implementación | 23 de noviembre de 2016 | Paula Canales y Gabriela González |  |

## Fecha de próxima reunión

Miércoles 23 de noviembre de 2016 en laboratorio Llancahue Informática a las 9:50 hrs.