|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar de Reunión: Laboratorio Llancahue Informática | | | |
| **Participantes** | | | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** | | |
| Raimundo Vega | Profesor | | |
| Valeria Henríquez | Profesora | | |
| Manuel Lavín | Ayudante | | |
| Paula Canales | Scrum Master | | |
| Gabriela González | Product Owner | | |
| **Objetivos de la reunión** | | | |
| Revisión de los avances de la etapa de inicio del proyecto y artefactos de análisis y diseño del primer incrimento | | | |
| **Temas tratados** | | | |
| Diagrama conceptual  Diagrama de estados  Caso de uso: publicar debate  Diagrama de secuencia  Contratos  Diagrama de colaboración  Diagrama de Clases  MantisBT  Modelo de datos (relacional) | | | |
| **Acuerdos** | | | |
| Se aprueba:  Caso de uso  Diagrama Conceptual  Diagrama de secuencia  Tarea: MantisBT  Modelo de datos (relacional)  Se solicita mejora:  Contratos  Diagrama de estados  Diagrama de colaboración  Diagrama de clases  Iniciar segundo Sprint hasta el día 28 de octubre de 2016 | | | |
| **Actividades** | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
| Analisis 2º incremento | 26 de octubre de 2016 | Gabriela González |  |
| Diseño 2º incremento | 26 de octubre de 2016 | Paula Canales |  |
| Ejecutable segunda Funcionalidad | 28 octubre de 2016 | Paula Canales y Gabriela González |  |

## Fecha de próxima reunión

Miércoles 26 de octubre de 2016 en laboratorio Llancahue Informática a las 9:50 hrs.